|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Si he podido cumplir con todas las actividades acordadas en la carta Gantt enfocándose en los tiempos pre definidos, y los factores que han facilitado el desarrollo de las actividades del plan de trabajo incluyen la planificación detallada y la gestión del proyecto, sin embargo los factores que han dificultado las actividades son la coordinación de horarios entre los miembros del equipo y las integraciones de nuevas tecnologías. |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  He enfrentado las dificultades principalmente a través del seguimiento semanal para resolver problemas de manera colaborativa con los miembros del equipo y buscando apoyo en mis compañeros y en los distintos docentes los cuales pueden dar opiniones y soluciones distintas al caso. |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Hasta el momento considero que mi trabajo ha sido eficaz y de manera colaborativa, destacó el cumplir con los entregables a tiempo. Para mejorar podría optimizar la distribución de tareas para gestionar el tiempo personal de mejor manera para dividir estas actividades de una manera más eficiente. |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Una inquietud que tengo es sobre cómo aplicar una eficiencia en la fase de pruebas del proyecto, especialmente en la automatización de tareas para garantizar que no haya errores en el código. Me gustaría preguntar al docente como han abordado este punto que mencioné anteriormente o si conocen herramientas adicionales que pueden ser útiles. |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Hasta ahora no considero que las actividades deban ser redistribuidas entre los miembros del equipo, ya que ha sido efectiva, pero a medida que nos acercamos a las fases finales, podría ser necesario aplicar una redistribución de tareas relacionadas con la integración del sistema. De momento no hay nuevas actividades que deban ser asignadas a miembros del equipo. |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Lo evaluamos en base a los avances y méritos de cada integrante, ya que a cada uno se le asignan tareas, y en la próxima reunión se hacen revisiones cruzadas de las tareas que tocaron. Los aspectos que podríamos mejorar es la sincronización de entregas parciales para asegurar que todo esté alineado y que no haya distinciones en la integración final del proyecto. |